## Slide 1
Grasp Tdog——G06小组
总结评审报告

## Slide 2
Contents
目录
项目概述
阶段报告展示
成果展示
总结、组员绩效及参考文献

## Slide 3
Part One
项目概述
01

## Slide 4
项目目标：开发一个辅助游戏玩家充分有效的了解市场以及提高抓狗效率的Android App
1. Grasp Tdog
目标人群：莱茨狗游戏玩家
特殊目标：杨枨老师
软件目标功能描述：
最终交付物：“Grasp Tdog”Android App
设置狗的属性状态（价格，稀有等级，准确的稀有属性） | 从市场中筛选出来符合预期的狗，罗列其属性状态，并记录在数据库
选择目标狗购买选项 | 进入购买页面并购买

## Slide 5
Part Two
阶段报告展示
02

## Slide 6
2.1可行性分析
链接云端数据库，储存实时数据。本次项目采用bmob云端数据库。
app远程链接数据库并获得数据
接口方面采用：eclipse或者IDEA编写功能代码并且连接各种接口（java语言）
Android Studio打造用户界面，完成功能，并且生成android软件

## Slide 7
2.2 需求分析
a.玩家自行设置的狗的属性状态（价格，稀有等级，准确的稀有属性）。
b. 筛选成功后，玩家可以自行进入预期狗购买页面。
功能需求分析
1.可靠性:系统7x24小时运行，全年持续运行故障停运时间累计不能超过10小时。在系统发出错误请求后，进行回滚。
2.可维护性:系统在无人工干预条件下的稳定性，具有一定的自排错能力，在软件报错时，可在人工干预下进行修正。
3.安全性：设置账号密码的注册和登录 系统登录密码不能重用
非功能需求分析
更多好素材请访问 https://meilechen.tmall.com

## Slide 8
2.3hipo图

## Slide 9
2.4er图

## Slide 10
2.5系统流程图

## Slide 11
2.6 java代码规范

## Slide 12
2.7 gantt图

## Slide 13
2.8 会议记录

## Slide 14
2.9 github截图

## Slide 15
2.10 swot分析图

## Slide 16
2.11 单元测试

## Slide 17
2.12 接口

## Slide 18
Part Three
成果展示
03

## Slide 19
3.成果展示

## Slide 20
3.成果展示

## Slide 21
Part Four
总结及成员绩效
04

## Slide 22
4. 1小组成员总结
左文正：第一次接触做一个项目，然后自己制作一个app，过程中遇到了太多的令人崩溃的困难，之前对软件制作知之甚少，需要学习的东西太多，导致最后并没有完全完成我们的项目，边学习边制作软件导致我们的工作效率很低，是我们需要改进的。
陈祥斌：第一次制作app，我认为我有许多方面还有待学习，包括文档的编写和代码的学习，在编写程序的时候，由于是缺乏经验，遇到了一些问题和错误都会卡住很久，我最大的感受就是工作效率非常的低，同时和组员组长的配合也很不足
刘向辉：时间在整个软件项目的计划和实施方面都是需要严格把控的部分，要按部就班地按照计划时间完成对应的工作，效率更尤为重要。除此之外，还要兼顾团队中其他成员，完成工作对接。
Add your title
01
02
03

## Slide 23
1.软件项目没有按照最初的实现思路进行，最大的难点：数据库的引用，项目小组成员完成代码的对接，网络接口的实现。
2.项目的基本完成目标功能，能进行用户注册，登录及退出登录，查询功能。
3.少了与网络接口的对接，无法实现数据的提取。
4.项目小组未按照计划进行项目，对时间分配不是很合理，导致后期出现赶工，熬夜等问题出现。
5.项目小组成员之间督促不够，会出现工作时间效率极低的状况。
4-2 项目总结
更多好素材请访问 https://meilechen.tmall.com

## Slide 24
刘向辉：数据库的实现，数据库用户界面对接
79
陈祥斌：网络接口实现 各个项目文档的完善与更新
78
左文正：用户界面实现，数据库用户界面对接
79
4.3 成员绩效
更多好素材请访问 https://meilechen.tmall.com

## Slide 25
4.4 参考文献
《第一行代码——Android》2014年8月，人民邮电出版社，郭霖。
《人月神话》2002年11月，清华大学出版社，布鲁克斯。
《软件工程导论》2009年01月，清华大学出版社，朱少民。
更多好素材请访问 https://meilechen.tmall.com

## Slide 26
Thank You