# 项目总结

1. 软件项目没有按照最初的实现思路进行，最大的难点：数据库的引用，项目小组成员完成代码的对接，网络接口的实现。
2. 项目的基本完成目标功能，能进行用户注册，登录及退出登录，查询功能。
3. 少了与网络接口的对接，无法实现数据的提取。
4. 项目小组未按照计划进行项目，对时间分配不是很合理，导致后期出现赶工，熬夜等问题出现。
5. 项目小组成员之间督促不够，会出现工作时间效率极低的状况。

# 小组评价

陈祥斌：网络接口实现 各个项目文档的完善与更新90

左文正：用户界面实现，数据库用户界面对接 91

刘向辉：数据库的实现，数据库用户界面对接 91